БАТЛАВ.

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ

ДАРГА Д.ОРОСОО

Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журмын 1 дүгээр хавсралт

**МАЯГТ 1**

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2016 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих 2016.01.13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, хэмжээ, хүчин чадал | Төсөвт өртөг (сая.төг) | Тухайн онд санхүүжих  (сая.төг) | Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-ийн нэр/ | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | | | | | | Тайлбар, тодруулга |
| Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | | Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо | |
| 1 | Онцгой байдлын хэлтэст бага оврын автомашин авах ажил | 10,000,000 | 10,000,000 | Үгүй | ШХА | Хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь заалтын дагуу шууд худалдан авалт хийнэ. | | | | | | |
| 2 | Баянгол хүүхдийн зуслангийн уурын зуухны хашаа барих ажил | 6,000,000 | 6,000,000 | Үгүй | ШХА | Хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь заалтын дагуу шууд худалдан авалт хийнэ. | | | | | | |
| 3 | Баянгол хүүхдийн зусланд 25 тонны цэвэр усны нөөцийн сав авах | 37,200,000 | 37,200,000 | Үгүй | ХА | 2016.02.01 | 2016.02.15 | | 2016.03.03 | | 2016.04.01 |  |
| 4 | Гадна зар сурталчилгааны самбар буулгах ажил | 20,000,000 | 20,000,000 | Үгүй | ХА | 2016.01.25 | 2016.01.29 | | 2016.02.17 | | 2016.03.01 |  |
| 5 | Нутгийн удирдлагын ордоны тоног төхөөрөмж | 30,000,000 | 30,000,000 | Үгүй | ХА | 2016.02.02 | 2016.02.24 | | 2016.03.11 | | 2016.04.01 |  |
| 6 | Зураг төсвийн ажил | 13,896,300 | 13,896,300 | Үгүй | ЗҮ | 2016.03.01 | 2016.03.07 | | 2016.04.20 | | 2016.05.06 |  |
|  | Нийт дүн | 117,096,300 | 117,096,300 |  |  |  |  | |  | |  |  |

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих /2015-2016 он дамжих ажил/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, хэмжээ, хүчин чадал | Төсөвт өртөг (сая.төг) | Тухайн онд санхүүжих  (сая.төг) | Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-ийн нэр/ | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | | | | Тайлбар, тодруулга |
| Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо |
| 1 | Засаг даргын Тамгын газрын байрны барилга 2 дахь өргөтгөл /үлдэгдэл санхүүжилт/ | 150,000,000 | 150,000,000 | Үгүй | НТШ | 2016.03.25 | 2016.04.04 | 2016.05.18 | 2016.08.03 |  |
| 2 | ЗДТГ-ын 2 дахь өргөтгөлийн дулааны шугам татах ажил | 21,500,000 | 21,500,000 | Үгүй | ХА | 2015.12.18 | 2016.01.05 | 2016.01.15 | 2016.03.25 |  |
| 3 | Ахмад хөгжлийн төвийн цэвэр бохир усны гадна холболт | 8,400,000 | 8,400,000 | Үгүй | ШХА | Хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь заалтын дагуу шууд худалдан авалт хийнэ. | | | | |
| 4 | Ахмад хөгжлийн төвийн дулааны гадна шугамын холболт | 14,100,000 | 14,100,000 | Үгүй | ХА | 2016.03.31 | 2016.04.04 | 2016.04.15 | 2016.05.20 |  |
| 5 | Ахмад хөгжлийн төвийн цахилгааны гадны холболт | 30,500,000 | 30,500,000 | Үгүй | ХА | 2016.04.04 | 2016.04.08 | 2016.04.22 | 2016.05.27 |  |
| 6 | Ахмад хөгжлийн төвийн тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмж | 17,207,700 | 17,207,700 | Үгүй | ХА | 2016.04.18 | 2016.04.21 | 2016.05.06 | 2016.05.27 |  |
| 7 | Хүүхдийн зуслангийн барилгын нэмэлт ажил | 1,072,000,000 | 1,072,000,000 | Үгүй | НТШ | 2016.05.05 | 2016.05.10 | 2016.06.20 | 2016.09.02 |  |
| 8 | Ахмад настны нөхөн сэргээх эмчилгээ сувилалын төвийн барилгын нэмэлт ажил | 567,014,400 | 567,014,400 | Үгүй | НТШ | 2016.05.12 | 2016.05.18 | 2016.06.22 | 2016.09.05 |  |
|  | Нийт дүн | 1,880,722,100 | 1,880,722,100 |  |  |  |  |  |  |  |

ХЯНАСАН: ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА Ш.БАЯРМАА

БОЛОВСРУУЛСАН: ТАЙЛАН МЭДЭЭ, СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Ж.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ